## Slide 1
Relaunch RZ Website
Zwischenpräsentation 2.6.15

## Slide 2: Gliederung
Ziel
Abgeschlossene Arbeitsschritte
Weiteres vorgehen

## Slide 3: Ziele
Primäre Ziele:
Ergebnis sollte grobe Struktur für die Webseite sein
im Prinzip eine Vorlage für User Centered Design erstellen: Was wird benötigt, um Seite an den Nutzer anzupassen, welche Veränderungen müssen vorgenommen werden? – dabei darf komplett die Struktur und der Inhalt der aktuellen Seite verändert werden
Requirements für die RZ-Webseite analysieren (Was erwarten die Nutzer von der Webseite (Was wird gebraucht, was kann herausgenommen werden?)
Zielgruppen herausfinden
Anwendungsszenarien erstellen
Struktur (Informationsarchitektur) folgern für die Webseite

## Slide 4: Ziele
Nice-To-Haves:
Workflow für redaktionelle Prozesse (Wie kann Inhalt leicht und konsistent eingepflegt und aktualisiert werden?) - viele Nutzer des Backends, dadurch entsteht aktuell uneinheitliche Inhaltsstruktur
Stakeholder hat eine zentrale Profilseite als langfristiges Ziel für die Webseite: Wie kann sie gestaltet werden?
Nicht gewünscht:
Neugestaltung ( Layout und Design) der Website

## Slide 5: Abgeschlossene Arbeiten
08.5. Kick-Off Meeting mit Stakeholdern
11.5. RZ Mitarbeiterschulung
12.5. Festlegen des Projektumfangs
13 – 20.5. Konkurrenzanalyse RZ Seiten
22 – 29.5. Einarbeitung Piwik und erstellen einer Sitemap
02.6. Antrittspräsentation

## Slide 6: Weiteres Vorgehen
Piwik Analyse
Contextual Inquiry und Interviews
Fragebogen der über RZ verteilt wird
Erstellen von Personas und Szenarien
Erstellen der Anforderungsanalyse