## Slide 1
Relaunch RZ-Webseite
Zwischenpräsentation 28.07.15

## Slide 2: Bisher geleistete Arbeiten

## Slide 3: Durchgeführte Schritte
Piwik-Analyse
Content Analyse
SRS-Dokument
Contexutal Inquiry (Studenten & Mitarbeiter)

## Slide 4: Piwik-Analyse
Zugriffszahlen
Eingehende Nutzer (interne Seiten, externe Seiten, Suchmaschinen)
Ausgehende Nutzer
Ausstiegsrate
Durchschnittszeiten pro Seite
Outlinks
Aktionen pro Besuch
Zusammenfassung in Excel und graphische Aufbereitung

## Slide 5: Content Analyse
Keine Auflistung des Contents der RZ-Seite
Manuelle Erfassung der einzelnen Inhalte notwendig
Aufschluss über Struktur der Website
Keine Automatisierung da Mehraufwand
Zusammenfassung und graphische Aufbereitung

## Slide 6: Contextual Inquiry (Studenten)
Aufbau & Durchführung
  20 Teilnehmer
  Durchführung in allen Cafeterien der Universität Regensburg
  Durchschnittsalter 23,05 Jahre
  Studenten aus allen Fachrichtungen
Ergebnisse
  Passwort ändern und Geräteregistrierung am häufigsten verwendet
  Smartphone Sync, Linux, Apple on Campus selten verwendet

## Slide 7: Contextual Inquiry (Mitarbeiter)
Aufbau & Durchführung
  6 Teilnehmer
  Durchführung in den Büros des Rechenzentrums
  Durchschnittsalter Jahre
  Mitarbeiter aus verschiedenen Aufgabenbereichen
Ergebnisse
  Passwort ändern und Geräteregistrierung am häufigsten verwendet
  Smartphone Sync, Linux, Apple on Campus selten verwendet

## Slide 8: SRS-Dokument
Ursprüngliches SRS-Template ungeeignet, da keine Software-Entwicklung
Kombination SRS und CISU-R (Industriespezifikation für Usability)
  Angemessene Definition der Projektziele und des geplanten Projektverlaufs
Ziele des Projektes definiert durch SRS:
  Ergebnisse aus den Methoden zur Ist-Analyse
  Dokument zur Dokumentation des Projektverlaufs
  Prototyp realisiert durch Imperia
  Ergebnisse des Nutzertestes
  Anforderungsdokument (inkl. Ergebnisse der angewandten Methoden)

## Slide 9: Nächste Schritte (bis Ende August)
Fragebogen (Erstellung & Auswertung)
Card Sorting
Erstellen eines Prototyps mit Imperia
Personas & Szenarien